**Komandos „Gryffindor“ susitikimo protokolas**

**04-06 ataskaita už (03-31 – 04-06)**

**2 darbo savaitė - 1 ciklo 2 savaitė**

**Darbų, atliktų per praėjusią savaitę, aptarimas:**

* Suplanuotas darbo laikas, pasiskirstymas darbais, užvesta komandos dokumentacija
* Apibrėžti ciklai, nuspręsta, kas ir kuriame cikle bus realizuota
* Suprojektuotas duomenų bazės modelis
* Suprojektuoti komponentų sąryšiai (pradinis koncepcinis modelis)
* Identifikuotos rizikos
* Sudarytas konfigūracijos planas, identifikuoti įrankiai
* Aptarta, kaip bus testuojama visa sistema
* Išbandytas framework'as
* Sukurtas vartotojų (pirkėjų ir administracijų) registravimosi, šalinimo, statuso keitimo bei parinkčių keitimo funkcionalumas
* Sukurtas prekių pridėjimo, šalinimo bei peržiūros ir koregavimo (angl. Edit) funkcionalumas
* Realizuotas krepšelio funkcionalumas

**Susirinkimo metu nuspręsta:**

* Autorizacijai ir autentifikacijai į projektą integruoti Microsoft siūlomą MS Identity servisą ir jį pritaikyti konkretiems projekto poreikiams.
* Naudoti Microsoft SQL embedded database vietoj SQLite, nes EF nepakankamai palaiko migrationus.
* Savo realizuojamas projekto dalis ir jų esamas būsenas fiksuoti dokumentacijoje
* Naudoti suprantamus git commit message'us (veiksmų atsekamumui)
* Nesinaudoti versijavimo sistema implementuota i Visual Studio IDE, naudotis konsolinėmis komandomis projekto atnaujinimui bei sinchronizavimui
* Pakoreguoti duomenų bazės struktūrą, pridėti lentelę "ProductDetails", kurioje bus saugomos kiekvieno produkto charakteristikos (One-To-Many ryšys)

**Darbai kitai savaitei (04-06 – 04-13)**

* Paskyrų valdymo tobulinimas
* Prekių sąrašo ir prekių peržiūros tobulinimas
* Prekių detaliojo aprašymo implementavimas
* Krepšelio funkcionalumo praplėtimas
* Langų dizaino tobulinimas
* Galutinio pradinio funkcionalumo testavimas
* Ciklo užbaigimas