**Komandos „Gryffindor“ susitikimo protokolas**

**04-13 ataskaita už (04-06 – 04-13)**

**3 darbo savaitė - baigtas 1 ciklas, pradedamas 2 ciklas**

**Darbų, atliktų per praėjusią savaitę, aptarimas:**

* Pilnai veikiantis vartotojų valdymas
* Pilnai veikianti prekių peržiūra ir krepšelio funkcionalumas
* Atliktas pradinės dalies testavimas

**Susirinkimo metu nuspręsta:**

* Nuspręsta, kad vykdant operacijas, tokias kaip prekės pridėjimas į krepšelį arba prekių kiekio keitimas, visų funkcijų įvestys bus blokuojamos, kad išvengti pinktnaudžiavimo ir nenumatytų atvejų perkrovus duomenų įvestį

**1 cikle atlikti darbai:**

* Vartotojų paskyrų kūrimas, šalinimas ir modifikavimas
* Prekių kūrimas, šalinimas ir modifikavimas
* Pagrindiniai sistemos langai - prekių, krepšelio, naudotojų
* Krepšelio funkcionalumas

**2 ciklui numatyti darbai:**

* Prekių pirkimo funkcionalumas
* Užsakymų patvirtinimo funkcionalumas
* Pirkimo istorijos funkcionalumas
* Dizaino tobulinimas

**Darbai kitai savaitei (04-13 – 04-20)**

* Prekių kategorijos ir jų navigacija
* Naujo ciklo dokumentavimas
* Prekių asmeniniai puslapiai su aprašymu