**Komandos „Gryffindor“ susitikimo protokolas**

**04-20 ataskaita už 04-13 – 04-20**

**4 darbo savaitė - 2 ciklo 1 savaitė**

**Darbų, atliktų per praėjusią savaitę, aptarimas:**

* Suplanuotas darbas naujam ciklui
* Papildyta ciklo strategija
* Pakoreguoti projekto ir duomenų bazės modeliai
* Sukurtas antro ciklo testavimo planas
* Realizuota navigacija po kategorijas
* Realizuota produktų detalioji specifikacija
* Realizuoti asmeniniai produktų puslapiai
* Papildyta administratoriaus sąsaja, naujos valdymo galimybės (konfiguruoti detalųjį aprašymą, peržiūrėti kategorijas, kurių valdymas kolkas neimplementuotas)

**Susirinkimo metu nuspręsta:**

* Kad padoriai veiktų VS, reikia turėti bent 16 GB RAM.
* Kad reikia aktyviau dirbti, nes likusio laiko vis mažėja

**1 cikle atlikti darbai:**

* Vartotojų paskyrų kūrimas, šalinimas ir modifikavimas
* Prekių kūrimas, šalinimas ir modifikavimas
* Pagrindiniai sistemos langai - prekių, krepšelio, naudotojų
* Krepšelio funkcionalumas

**2 ciklui numatyti darbai:**

* Prekių pirkimo funkcionalumas
* Užsakymų patvirtinimo funkcionalumas
* Pirkimo istorijos funkcionalumas
* Dizaino tobulinimas

**Darbai kitai savaitei (04-20 – 04-27)**

* Galimybė įkrauti nuotraukas į sistemą, kurios bus naudojamos kaip produktus atvaizduojančios nuotraukos
* Prekių pirkimo funkcionalumo kūrimas