**Komandos „Gryffindor“ susitikimo protokolas**

**04-27 ataskaita už 04-20 – 04-27**

**5 darbo savaitė - 2 ciklo 2 savaitė**

**Darbų, atliktų per praėjusią savaitę, aptarimas:**

* Checkout realizacija naudojant pateiktą mock-payment servisą
* Image upload back-end realizacija
* Uploadintų image atvaizdavimas front-ende
* Atvaizduojamų prekių skirstymas į puslapius

**Susirinkimo metu nuspręsta:**

* Kad daugelis komandos narių pateikia per ilgus git commit summary tekstus, kurie netelpa į vieną eilutę githube (69 simboliai), todėl sistema automatiškai likusius simbolius meta į description. Tai labai nepatogu scrollinant tarp daugybės commitų ir ieškant vieno konkretaus, nes summary tekstai nutraukiami nebaigus minties.
* Nutarta commituose naudot 2x -m parametrus, kurie atskirtų summary nuo description.
* Rašyti konkretesnius commit msgs, o ne info nesuteikiančias msg abstrakcijas.
* Pakoreguoti db modelį, išimant nereikalingus laukus (pvz.: orderyje – dateDelivered)

**1 cikle atlikti darbai:**

* Vartotojų paskyrų kūrimas, šalinimas ir modifikavimas
* Prekių kūrimas, šalinimas ir modifikavimas
* Pagrindiniai sistemos langai - prekių, krepšelio, naudotojų
* Krepšelio funkcionalumas

**2 cikle atlikti darbai:**

* Prekių pirkimo funkcionalumas
* Užsakymų patvirtinimo funkcionalumas
* Prekių skirstymas į puslapius
* Prekių image upload ir atvaizdavimas

**Darbai kitai savaitei (04-27 – 05-04) - paskutinei 2 ciklo savaitei:**

* Pirkimo įvertinimas
* Nuolaidos
* Admin veiksmų logginimas
* Order istorija ir pakartotinis pirkimas
* Optimistic locking