**Komandos „Gryffindor“ susitikimo protokolas**

**05-04 ataskaita už 04-27 – 05-04**

**6 darbo savaitė - 2 ciklo 3 savaitė**

**Darbų, atliktų per praėjusią savaitę, aptarimas:**

* Pirkimo įvertinimas
* Nuolaidų funkcionalumas, galimybė padaryti nuolaidą produktui bei ją ištrinti
* Realizuotas užklausų žurnalizavimas
* Optimistinio rakinimo realizavimas produktui bei kategorijai
* Užsakymų istorijos peržiūrėjimas bei pakartotinis užsakymas
* Nuotraukų peržiūra produktų puslapyje

**Susirinkimo metu nuspręsta:**

* Kad pavojinga daryti duomenų bazės pakeitimus keliems žmonėms tą pačią dieną
* Kad dar daugiau dėmesio reikia skirti funkcionalumo testavimui, kadangi aptinkama nemažai bug‘u (kuriuos kuo greičiau ištaisome)

**1 cikle atlikti darbai:**

* Vartotojų paskyrų kūrimas, šalinimas ir modifikavimas
* Prekių kūrimas, šalinimas ir modifikavimas
* Pagrindiniai sistemos langai - prekių, krepšelio, naudotojų
* Krepšelio funkcionalumas

**2 cikle atlikti darbai:**

* Prekių pirkimo funkcionalumas
* Užsakymų patvirtinimo funkcionalumas
* Prekių skirstymas į puslapius
* Prekių image upload ir atvaizdavimas
* Užsakymų istorijos peržiūrėjimas bei pakartotini užsakymai
* Užklausų žurnalizavimas
* Pirkimo įvertinimas
* Nuolaidų funkcionalumas
* Kategorijų funkcionalumas
* Optimistinis rakinimas

**Darbai kitai savaitei (05-04 – 05-11) – pirmai 3 ciklo savaitei:**

* Produktų paieška parduotuvėje
* Atributai
* Order info encryptinimas