**Komandos „Gryffindor“ susitikimo protokolas**

**05-11 ataskaita už 05-04 – 05-11**

**7 darbo savaitė - 3 ciklo 1 savaitė**

**Darbų, atliktų per praėjusią savaitę, aptarimas:**

* Produktų paieška parduotuvėje
* Atributai
* Atributų management iš admin anketos
* Order info encryptinimas (neatlikta, nors ir suplanavom. Deja, suabejojom ar cc info saugojimas isvis reikalingas bei saugus, o užsakovas nespejo atsakyti į pateiktus klausimus).

**Susirinkimo metu nuspręsta:**

* Kad kodo analizei naudosime Jetbrains Resharper, kurio licenciją nemokamai teikia VU.
* Taip pat pracheckinsim kodo kokybę su NDepend įrankio trial licencija.

**1 cikle atlikti darbai:**

* Vartotojų paskyrų kūrimas, šalinimas ir modifikavimas
* Prekių kūrimas, šalinimas ir modifikavimas
* Pagrindiniai sistemos langai - prekių, krepšelio, naudotojų
* Krepšelio funkcionalumas

**2 cikle atlikti darbai:**

* Prekių pirkimo funkcionalumas
* Užsakymų patvirtinimo funkcionalumas
* Prekių skirstymas į puslapius
* Prekių image upload ir atvaizdavimas
* Užsakymų istorijos peržiūrėjimas bei pakartotini užsakymai
* Užklausų žurnalizavimas
* Pirkimo įvertinimas
* Nuolaidų funkcionalumas
* Kategorijų funkcionalumas
* Optimistinis rakinimas

**3 cikle atlikti darbai:**

* Produktų paieška parduotuvėje
* Atributai front-end
* Atributai back-end

**Darbai kitai savaitei (05-11 – 05-18) – antrai 3 ciklo savaitei:**

* Order info encryptinimas (optional) *priklauso nuo užsakovo atsakymo*
* Excel produktų import/export
* Responsive design
* Korektiškas layerių atskyrimas (iškilusios rizikos šalinimas)
* Kodo refactorinimas, remiantis *NDepend* ir *Resharper* kodo analizatoriais.