**Komandos „Gryffindor“ susitikimo protokolas**

**05-18 ataskaita už 05-11 – 05-18**

**8 darbo savaitė - 3 ciklo 2 savaitė**

**Darbų, atliktų per praėjusią savaitę, aptarimas:**

* CC info saugojimas anketoje
* CC info šifravimas
* Business logikos atskyrimas
* E-mail serviso realizavimas (neplanuotas darbas, bet užsakovo užprašytas)
* Excel importas/exportas

**Susirinkimo metu nuspręsta:**

* Kad liko tik responsive design funkcionalumas, visa kita tik optimizacija ir puslapio vizualo išbaigimas.

**1 cikle atlikti darbai:**

* Vartotojų paskyrų kūrimas, šalinimas ir modifikavimas
* Prekių kūrimas, šalinimas ir modifikavimas
* Pagrindiniai sistemos langai - prekių, krepšelio, naudotojų
* Krepšelio funkcionalumas

**2 cikle atlikti darbai:**

* Prekių pirkimo funkcionalumas
* Užsakymų patvirtinimo funkcionalumas
* Prekių skirstymas į puslapius
* Prekių image upload ir atvaizdavimas
* Užsakymų istorijos peržiūrėjimas bei pakartotini užsakymai
* Užklausų žurnalizavimas
* Pirkimo įvertinimas
* Nuolaidų funkcionalumas
* Kategorijų funkcionalumas
* Optimistinis rakinimas

**3 cikle atlikti darbai:**

* Produktų paieška parduotuvėje
* Atributai front-end
* Atributai back-end
* TSPi dokumentų pildymas
* CC info saugojimas anketoje
* CC info šifravimas
* Business logikos atskyrimas
* E-mail serviso realizavimas (neplanuotas darbas, bet užsakovo užprašytas)
* Excel importas/exportas
* Refactorintas kodas

**Darbai kitai savaitei (05-18 – 05-25) – paskutinei 3 ciklo savaitei, projekto uždarymui:**

* Responsive design
* Front-end improvement
* Sistemos optimizavimas
* Pilnos sistemos ištestavimas
* Pilnos sistemos debugginimas