**Komandos „Gryffindor“ susitikimo protokolas**

**05-25 ataskaita už 05-18 – 05-25**

**9 darbo savaitė - 3 ciklo 3 savaitė**

**Darbų, atliktų per praėjusią savaitę, aptarimas:**

* Responsive design
* Front-end improvement
* Sistemos optimizavimas
* Pilnos sistemos ištestavimas

**Susirinkimo metu nuspręsta:**

* Pratęsti projektą iki maksimalaus leistino laiko, kadangi testavimo metu rasta daug bug‘ų, kurių nespėjom sufixint.
* Beje, užsakovas netikėtai užsimanė paskutinę savaitę atsiųsti importuojamo failo pavyzdį (nors seniau to padaryti nesiteigė, kai prašėm).
* Taip pat dar negautas atsakymas iš užsakovo dėl front-end vizualo.

**1 cikle atlikti darbai:**

* Vartotojų paskyrų kūrimas, šalinimas ir modifikavimas
* Prekių kūrimas, šalinimas ir modifikavimas
* Pagrindiniai sistemos langai - prekių, krepšelio, naudotojų
* Krepšelio funkcionalumas

**2 cikle atlikti darbai:**

* Prekių pirkimo funkcionalumas
* Užsakymų patvirtinimo funkcionalumas
* Prekių skirstymas į puslapius
* Prekių image upload ir atvaizdavimas
* Užsakymų istorijos peržiūrėjimas bei pakartotini užsakymai
* Užklausų žurnalizavimas
* Pirkimo įvertinimas
* Nuolaidų funkcionalumas
* Kategorijų funkcionalumas
* Optimistinis rakinimas

**3 cikle atlikti darbai:**

* Produktų paieška parduotuvėje
* Atributai front-end
* Atributai back-end
* TSPi dokumentų pildymas
* CC info saugojimas anketoje
* CC info šifravimas
* Business logikos atskyrimas
* E-mail serviso realizavimas (neplanuotas darbas, bet užsakovo užprašytas)
* Excel importas/exportas
* Refactorintas kodas
* Responsive design
* Front-end improvement
* Sistemos optimizavimas
* Pilnos sistemos ištestavimas

**Darbai likusiam laikui (05-25 – 05-31):**

* Pakartotinis sistemos testavimas
* Klaidų ištaisymas
* Front-end improvement (jei pageidaus užsakovas)
* Importuojamo failo patobulinimas